
МЭР - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

    

от 9 декабря 1994 года N 1236-р 

О неотложных мерах по обеспечению устойчивой
работы и развития Петербургского метрополитена
(с изменениями на 2 декабря 2005 года)

____________________________________________________________________
     Документ с изменениями, внесенными:
     распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 16 января 2003 года N 53-ра;
     постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 2 декабря 2005 года N 276-пг. 
____________________________________________________________________

     В целях обеспечения устойчивой работы и развития государственного предприятия пассажирского транспорта "Петербургский метрополитен":
     
     1. Утвердить:

     1.1. Программу ввода линий и объектов Петербургского метрополитена на 1995-2003 годы за счет государственных капитальных вложений согласно приложению 1.

     1.2. План мероприятий по обеспечению устойчивой работы, модернизации и реконструкции объектов Петербургского метрополитенана 1994-2000 годы, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга согласно приложению 2.

     1.3. План развития и реконструкции производственных баз метрополитена на 1994-2000 годы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга согласно приложению 3.

     1.4. Состав Координационного совета по строительству и развитию метрополитена согласно приложению 4.

     2. Предложить ГП "Петербургский метрополитен разработать и представить до 15.12.94 на рассмотрение Департаменту транспорта предложения по увеличению доходов предприятия, в том числе за счет коммерческой деятельности по использованию подземного пространства.

     3. Комитету экономики и финансов:

     3.1. Подготовить предложения о выделении из Федерального бюджета на 1995 год средств на финансирование строительства, развития и реконструкции Санкт-Петербургского метрополитена согласно приложениям 1, 2, 3.

     3.2. В целях внедрения на станциях метрополитена  системы электронных платежей предусмотреть в проекте городского бюджета на 1995 год необходимые средства на приобретение пассажирских магнитных карт.

     3.3. Предусмотреть в проекте городского бюджета на 1995 год средства на увеличение штата постовых милиционеров по охране метрополитена на 371 человека с 01.12.94, а также на приобретение снаряжения и технических средств для УВД по охране метрополитена.

     4. Комитету по градостроительству и архитектуре определить Петербургскому метрополитену границы земельных участков с учетом технологических потребностей для эксплуатации метрополитена.

     5. Комитету по градостроительству и архитектуре совместно с Комитетом по земельной реформе и земельным ресурсам определить границы земельных участков для строительства депо Петербургского метрополитена согласно приложению 5.

     6. Обратиться к администрации Ленинградской области с предложением о резервировании земельных участков, находящихся на территории Ленинградской области, для размещения объектов метрополитена.

     7. Пункт исключен на основании постановления Губернатора Санкт-Петербурга от 2 декабря 2005 года N 276-пг - см. предыдущую редакцию.
          

     8. Установить, что нормативные документы по технической эксплуатации метрополитена тверждаются ГП "Петербургский метрополитен" самостоятельно.
     
     9. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

     10. Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

     11. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства - председателя Комитета по управлению городским хозяйством.

    

Первый заместитель председателя
Правительства  Санкт-Петербурга
В.В.Путин 

Приложение 1 
к распоряжению мэра - 
Председателя Правительства 
Санкт-Петербурга 
от 09.12.94 N 1236-р 

Сроки ввода линий и объектов Петербургского
метрополитена
   

	N 
	Наименование линий и объектов 


	Сроки ввода в эксплуатацию 

	1.
	Дом связи-2 на станции "Приморская"
	1995г.

	2.
	Участок линии 4 от станции "Садовая"
до станции "Старая деревня" 8,7 км 
	
1997 г.

	3.
	Депо "Выборгское" первая очередь с
соединительной веткой 
Вторая очередь депо "Выборгское"
	
1996 г.
1998 г.

	4.
	Участок линии 4 от станции "Старая
деревня" до станции "Комендантский
проспект" 3,2 км 
	
1999 г.

	5.
	Участок линии 4 от станции "Улица
Дыбенко" до станции "Народная" с первой
очередью депо "Правобережное" 4,0 км 
	
2001 г.

	6.
	Участок линии 2 от станции "Проспект
Просвещения" до станции "Парнас" 2,5 км 
	
1999 г.

	7.
	Второй вестибюль станции "Балтийская"
	1999 г.

	8.
	Вестибюль и ввод в эксплуатацию станции
"Адмиралтейская"
	
2003 г.

	9.
	Участок линии 5 от станции "Садовая"
до станции "Проспект Славы" с перегоном
"Достоевская" - "Площадь мира-2" 12,5 км:
	
 

	
 
	- участок от станции "Садовая" до станции
"Волковская"
	
2002 г.

	
 
	- участок от станции "Волковская" до
станции "Проспект Славы"
	
2003г.

	10.
	Второй вестибюль на Васильевском острове
станции "Спортивная"
	
2000 г.

	11.
	Первоочередной участок Красносельско-
Красногвардейского радиуса 
	
2003 г.


Приложение 2 
к распоряжению мэра 
Председателя правительства
Санкт-Петербурга 
от 09.12.94 N 1236-р 

План мероприятий
по обеспечению устойчивой работы, модернизации и реконструкции
объектов Петербургского метрополитена
на 1994-2000 годы

	N 
	Наименование работ 
	Объем работ 
	Сроки выполнения 

	1.
	Модернизация механической 
части вагонов с заменой колесных пар на цельнометаллические
и дефектных рам тележек; модернизация электрической части вагонов 
	575 
	1995-1996 

	2.
	Модернизация мотовозов и дрезин 
	5 единиц 
	1994-1995 

	3.
	Разработка и внедрение комплексной системы безопасности
движения поездов и автоматического ведения. Изготовление поездной аппаратуры, оснащение поездов линий 2 и 3 
	250 
	1994
1995-1996 

	4.
	Реконструкция устройств автоматики и телемеханики движения
поездов на линии 2 
	
1 линия 
	
1996-1998 

	5.
	Реконструкция административнохозяйственной связи и поездной
радиосвязи одной линии 
	
1 линия 
	
1995-1996 

	6.
	Усиление энергоснабжения линии 1 под новый подвижной состав с асинхронным приводом для
увеличения размеров движения
и использования энергии рекуперации 
	
1 линия 
	
1996-1999 

	7.
	Модернизация преобразовательных агрегатов СТП с заменой
устаревших вентилей на современные 
	
10 агрегат.
	
1995-1996 

	8.
	Прокладка новых высоковольтных
вводов на подстанции метрополитена
	
25 км 
	
1995-1996 

	9.

	Замена эскалаторов типа ЛП-6
на новые на узле "Невский проспект" - "Гостиный Двор" 
	
8 эскалат.
	
1994-1995 

	10.
	Замена эскалаторов ЭМ-4, 5 на ЭТ 
	15 эскалат.
	1996-2000 

	11.
	Модернизация эскалаторов, снятых с производства 
	50 эскалат.
	1996-1998 

	12.
	Завершение разработки эскалаторов нового ряда типа ЭТ 
	-
	1995-1996 

	13.
	Выполнение природоохранных
мероприятий по очистке воздушного бассейна и водных стоков на площадках депо "Автово", "Московское", "Северное", "Невское"
	
 
	1995-1996 

	14.
	Модернизация инженерных сетей 
на станциях и в тоннелях метрополитена  заменой дефектных участков теплотрасс и водопровода 
	1,2 км теп-
лотрассы
12,4 км водо-
провода 
	1995-1996 

	15.
	Реконструкция тоннельной вентиляции с заменой вентиляторов главного проветривания на 
новые ВОМ-16 М 
	13 вентшахт
(26 вентиля-
торов)
	1995-1996 

	16.
	Реконструкция пути в тоннелях
(смена рельсов и шпал, замена
путевого бетона)
	50 км 
	1994-1996 

	17.
	Разработка и ввод в эксплуатацию на станциях метрополитена истемы электронных платежей за проезд на метрополитене Метромат" (АСКОПМ): 
	60 вести-
бюлей 
	1994-1996 


Приложение 3 
к распоряжению мэра - 
Председателя Правительства
Санкт-Петербурга 
от 09.12.94 N 1236-р 

ПЛАН
развития и реконструкции баз метрополитена
на 1994-1999 годы

	NN п/п 
	Наименование 
	Срок выполнения 

	1.
	Завершение строительства базы 
(объединенные мастерские) по ремонту эскалаторов в Рыбацком и освоение производства 
	1994-1995 

	2.
	Расширение котельной на площадке
депо "Автово"
	1995-1996 

	3.
	Проектирование и строительство
расширения базы подвижного состава
на площадке депо "Автово" в зданиях
бывших объединенных мастерских 
	1995-1999 

	4.
	Строительство второй очереди объектов 61-05 
	1995-1998 


Приложение 4 
к распоряжению мэра -
Председателя Правительства 
Санкт-Петербурга 
от 09.12.94 N 1236-р 

Состав
Координационного совета по строительству
и развитию метрополитена  г.Санкт-Петербурге

	Председатель Совета
     
	
 
	
 

	Яковлев Владимир Анатольевич 
	-
	Первый заместитель Председателя
Правительства Санкт-Петербурга -
Председатель Комитета по управлению городским хозяйством
     

	Заместитель председателя
     
	
 
	
 

	Кудрин Алексей Леонидович 
	-
	Первый заместитель Председателя
Правительства Санкт-Петербурга -
Председатель Комитета по экономике и финансам
     

	Секретарь
     
	
 
	
 

	Маслак Владимир Александрович 
	-
	Главный инженер Дирекции
строящегося метрополитена
     

	Члены Совета
     
	
 
	
 

	Александров Вадим Николаевич 
	-
	Генеральный директор АО
"Метрострой"
     

	Гарюгин Владимир Александрович 
	-
	Начальник Петербургского
метрополитена
     

	Арефьев Олег Тимофеевич 
	-
	Заместитель начальника
Петербургского метрополитена-
директор строящегося <<метрополитена>> 
     

	Захаров Виталий Иванович 
	-
	Директор Департамента транспорта
     

	Каретин Вячеслав Николаевич 
	-
	Начальник Управления федерального Казначейства Министерства Финансов
РФ по Санкт-Петербургу
     

	Кулагин Николай Иванович 
	-
	Генеральный директор АО
"Ленметрогипротранс"
     

	Студнев Виктор Константинович 
	-
	Начальник управления Комитета
экономики и финансов
     

	Зенцов Виталий Николаевич 
	-
	Заместитель председателя Комитета по градостроительству и архитектуре 


Приложение 5
к распоряжению мэра - 
Председателя Правительства
Санкт-Петербурга 
от 09.12.94 N 1236-р 

Перечень
земельных участков, предлагаемых для строительства депо
Петербургского метрополитена

	
 
	Наименование линий и электродепо 
	Площадь
(га)
	Месторасположение и владельцы территории 

	1.
	Фрунзенско-Приморская линия (линия 5)

	1.
	Электродепо 
"Коломяжское"
	18,0 
	Район Академгородка, южнее реки Каменки. Владелец территории - совхоз "Пригородный"

	2.
	Электродепо 
"Южное" 



	15,0




	Район железнодорожной станции
"Купчинская",в бывшей Купчинской нежилой зоне. Владелец
территории - администрация
Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

	2.
	 Красносельская линия (линия 7)

	1.
	Электродепо 
"Красносельское"
	20,6 
	Угол проспектов Маршала Казакова
и Маршала Жукова. Владелец
территории - администрация Ки-
ровского района 

	2.

	Электродепо 
"Заневка" 
	16,0

	Район железнодорожной станции
"Заневка". Владелец территории -
совхоз "Выборгский"

	3.
	Кольцевая линия (линия 6)

	1.




	Электродепо 
"Кольцевое" 



	17,4 




	Район Богословского кладбища,
между продолжением Полюстровс-
кого проспекта, улиц Бутлерова
и Бестужевской. Владелец терри-
тории - Санкт-Петербургской во-
енный округ 


Редакция документа с учетом
изменений и дополнений
подготовлена юридическим
бюро "КОДЕКС"

